SmartBooking Hub

[Proyecto APT]

Capstone 300

Javier Astorga

Ignacio Díaz

Sebastián Silva

Contenido

Descripción General	4

Historias de Usuarios:	4

HU-01 – Rosa Huillín	4

HU-02 – Jorge Díaz Castro	4

HU-03 – Camila León	5

HU-04 – Carmen Castellanos	5

HU-05 – Allison Villavicencio	5

HU-06 – Marcela Valenzuela	6

Historias de Usuario – Requerimientos Funcionales:	6

HU-07 - RF1	6

HU-08 – RF2	6

HU-09 – RF3	7

HU-10 – RF4	7

HU-11 – RF5	7

HU-12 – RF6	8

HU-13 – RF7	8

HU-14 – RF8	8

HU-15 – RF9	8

HU-16 – RF10	9

HU-17 – RF11	9

HU-18 – RF12	9

HU-19 – RF13	9

HU-20 – RF14	10

HU-21 – RF15	10

HU-22 – RF16	10

HU-23 – RF17	10

HU-24 – RF18	11

Historias de Usuario – Requerimientos No Funcionales:	11

HU-25 – RNF1	11

HU-26 – RNF2	11

HU-27 – RNF3	11

HU-28 – RNF4	12

HU-29 – RNF5	12

HU-30 – RNF6	12

HU-31 – RNF7	12

Priorización de HU (MoSCoW)	13

Backlog Priorizado	13

FASE 1: Análisis y Diseño (Abril 10 - Abril 30)	13

FASE 2: Desarrollo del Core - Backend & Frontend (Mayo 1 - Junio 10)	13

FASE 3: Inteligencia de Negocio y Notificaciones (Junio 11 - Junio 30)	14

FASE 4: QA, Ajustes y Entrega (Julio 1 - Julio 10)	14

Requerimientos No Funcionales (RNF)	14

Criterios de Aceptación Globales:	14

# Descripción General

Historias de usuarios diseñadas a partir de colaboración real de usuarios mediante de formulario. Backlog priorizado por método MoSCoW.

## Historias de Usuarios:

### HU-01 – Rosa Huillín

| Historia de Usuario | Tener mi local para poder trabajar bien y dar trabajo también |
| --- | --- |
| Rol | Como dueña y trabajadora del rubro de la belleza |
| Característica / Funcionalidad | Quiero gestionar mis reservas y clientes en una aplicación que me permita atender directamente, sin depender de redes sociales, y que muestre la calidad de mi trabajo |
| Razón / Resultado | Para poder atender clientes de manera ordenada y crecer en mi negocio |
| Criterios de aceptación | - La aplicación debe permitir agendar citas sin depender de Instagram o WhatsApp. - Debe mostrar información clara de los servicios ofrecidos. - Debe permitir registrar clientes y sus datos básicos. - La interfaz debe resaltar la calidad del trabajo con fotos o reseñas. |

### HU-02 – Jorge Díaz Castro

| Historia de Usuario | Fácil de reservar en menor tiempo |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero reservar citas rápidamente, elegir profesional, ver precios antes y recibir recordatorios automáticos por WhatsApp |
| Razón / Resultado | Para ahorrar tiempo y asegurar mi atención sin complicaciones |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir reservar en menos de 3 pasos. - Debe mostrar precios antes de confirmar la cita. - Debe permitir elegir al profesional. - Debe enviar recordatorios automáticos vía WhatsApp. |

### HU-03 – Camila León

| Historia de Usuario | Orden económico y mejor gestión de horas |
| --- | --- |
| Rol | Como dueña de peluquería |
| Característica / Funcionalidad | Quiero agendar automáticamente a mis clientas, llevar registro de ingresos y gastos, y ver reportes automáticos de mi negocio |
| Razón / Resultado | Para evitar horas vacías y tener control financiero del salón |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir agendamiento automático de citas. - Debe registrar ingresos y gastos. - Debe generar reportes automáticos de ingresos y cantidad de clientes. - Debe mostrar un calendario con disponibilidad de trabajadores. |

### HU-04 – Carmen Castellanos

| Historia de Usuario | Seguimiento de clientes para ordenar ganancias |
| --- | --- |
| Rol | Como dueño de barbería |
| Característica / Funcionalidad | Quiero un sistema que registre clientes y genere reportes de ingresos y cantidad de clientes |
| Razón / Resultado | Para tener claridad sobre mis ganancias y mejorar la organización |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe registrar clientes atendidos. - Debe generar reportes de ingresos mensuales. - Debe mostrar cantidad de clientes atendidos en un periodo. - Debe ser gratuito o con versión básica sin costo. |

### HU-05 – Allison Villavicencio

| Historia de Usuario | Agendar clientes vía página del salón |
| --- | --- |
| Rol | Como dueña y trabajadora |
| Característica / Funcionalidad | Quiero una agenda digital que permita a los clientes reservar citas en línea y ver información clara sobre los productos y tratamientos |
| Razón / Resultado | Para mejorar la atención y dar visibilidad a mis servicios |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir reservas en línea desde la página del salón. - Debe mostrar opciones de tratamientos y productos. - Debe permitir variabilidad de citas según disponibilidad. - Debe enviar confirmaciones automáticas al cliente. |

### HU-06 – Marcela Valenzuela

| Historia de Usuario | Que se respeten los horarios para optimizar mis tiempos |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero reservar citas por WhatsApp con confirmación rápida, ver precios antes y recibir recordatorios automáticos |
| Razón / Resultado | Para organizar mejor mi tiempo y evitar esperas innecesarias |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe confirmar la cita inmediatamente. - Debe mostrar precios antes de reservar. - Debe enviar recordatorios automáticos vía WhatsApp. - Debe garantizar que los horarios reservados se respeten. |

## Historias de Usuario – Requerimientos Funcionales:

### HU-07 - RF1

| Historia de Usuario | Registro e inicio de sesión |
| --- | --- |
| Rol | Como usuario (administrador, trabajador o cliente) |
| Característica / Funcionalidad | Quiero registrarme e iniciar sesión en el sistema |
| Razón / Resultado | Para acceder a las funcionalidades según mi rol |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir registro con correo y contraseña. - Debe validar credenciales al iniciar sesión. - Debe asignar permisos según el rol. |

### HU-08 – RF2

| Historia de Usuario | Perfiles |
| --- | --- |
| Rol | Como usuario |
| Característica / Funcionalidad | Quiero crear y editar mi perfil de negocio, trabajador o cliente |
| Razón / Resultado | Para mantener mi información actualizada |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir editar datos básicos (nombre, contacto, descripción). - Debe guardar cambios en tiempo real. - Debe diferenciar perfiles según tipo de usuario. |

### HU-09 – RF3

| Historia de Usuario | Servicios |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero crear, editar y eliminar servicios ofrecidos |
| Razón / Resultado | Para mantener actualizada la oferta del negocio |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir agregar nombre, descripción y precio. - Debe permitir editar servicios existentes. - Debe permitir eliminar servicios sin afectar reservas pasadas. |

### HU-10 – RF4

| Historia de Usuario | Configuración de horarios |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero configurar horarios de atención por negocio y trabajador |
| Razón / Resultado | Para organizar la disponibilidad de citas |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir definir horarios fijos o variables. - Debe permitir bloquear días específicos. - Debe reflejar disponibilidad en el calendario. |

### HU-11 – RF5

| Historia de Usuario | Visualización de disponibilidad |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero visualizar la disponibilidad de horarios |
| Razón / Resultado | Para elegir la mejor opción de atención |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe mostrar horarios disponibles en tiempo real. - Debe indicar si un horario está ocupado o libre. |

### HU-12 – RF6

| Historia de Usuario | Creación de reservas |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero crear reservas seleccionando servicio, fecha y hora |
| Razón / Resultado | Para asegurar mi atención en el salón |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir seleccionar servicio, fecha y hora. - Debe validar disponibilidad antes de confirmar. - Debe enviar confirmación automática. |

### HU-13 – RF7

| Historia de Usuario | Confirmación automática |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero recibir confirmación automática de mis reservas |
| Razón / Resultado | Para estar seguro de que mi cita está registrada |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe enviar notificación inmediata al cliente y trabajador. - Debe incluir detalles de la reserva (servicio, fecha, hora). |

### HU-14 – RF8

| Historia de Usuario | Cancelación de reservas |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero poder cancelar mis reservas |
| Razón / Resultado | Para liberar horarios si no puedo asistir |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir cancelar hasta cierto tiempo antes. - Debe notificar al trabajador y administrador. |

### HU-15 – RF9

| Historia de Usuario | Reagendar reservas |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero reagendar mis reservas según disponibilidad |
| Razón / Resultado | Para mantener mi cita en otro horario conveniente |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe mostrar horarios alternativos disponibles. - Debe actualizar la reserva y notificar a los involucrados. |

### HU-16 – RF10

| Historia de Usuario | Agenda |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero visualizar la agenda diaria, semanal y mensual |
| Razón / Resultado | Para organizar mejor las citas y trabajadores |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe mostrar vista diaria, semanal y mensual. - Debe permitir filtrar por trabajador o servicio. |

### HU-17 – RF11

| Historia de Usuario | Gestión de clientes |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero almacenar y gestionar la información de clientes |
| Razón / Resultado | Para dar seguimiento y fidelizar clientes |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe registrar datos básicos de clientes. - Debe permitir consultar historial de reservas. |

### HU-18 – RF12

| Historia de Usuario | Notificaciones automáticas |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero recibir notificaciones de recordatorio y cambios |
| Razón / Resultado | Para no olvidar mis citas y estar informado |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe enviar recordatorios 24 horas antes. - Debe notificar cambios o cancelaciones. |

### HU-19 – RF13

| Historia de Usuario | Historial de reservas |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero visualizar mi historial de reservas |
| Razón / Resultado | Para revisar mis citas anteriores |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe mostrar reservas pasadas con fecha y servicio. |

### HU-20 – RF14

| Historia de Usuario | Reportes |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero consultar reportes de reservas e ingresos |
| Razón / Resultado | Para analizar el rendimiento del negocio |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe generar reportes automáticos. - Debe permitir exportar en PDF/Excel. |

### HU-21 – RF15

| Historia de Usuario | Roles y permisos |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero gestionar roles de usuario con distintos permisos |
| Razón / Resultado | Para controlar el acceso a funcionalidades |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe diferenciar permisos de administrador, trabajador y cliente. |

### HU-22 – RF16

| Historia de Usuario | Bloqueo de horarios |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero bloquear horarios específicos |
| Razón / Resultado | Para evitar reservas en días no disponibles |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir bloquear fechas y horas. |

### HU-23 – RF17

| Historia de Usuario | Búsqueda y filtros |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero buscar y filtrar reservas |
| Razón / Resultado | Para encontrar información rápidamente |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe permitir filtrar por cliente, servicio y fecha. |

### HU-24 – RF18

| Historia de Usuario | Estados de reservas |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero manejar estados de reservas (pendiente, confirmada, completada, cancelada) |
| Razón / Resultado | Para tener control sobre el flujo de atención |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe mostrar estado actualizado en cada reserva. |

## Historias de Usuario – Requerimientos No Funcionales:

### HU-25 – RNF1

| Historia de Usuario | Facilidad de uso |
| --- | --- |
| Rol | Como usuario no técnico |
| Característica / Funcionalidad | Quiero que el sistema sea fácil de usar e intuitivo |
| Razón / Resultado | Para poder utilizarlo sin capacitación extensa |
| Criterios de aceptación | - La interfaz debe ser clara y simple. - Las reservas deben poder hacerse en menos de 3 pasos. |

### HU-26 – RNF2

| Historia de Usuario | Tiempos de respuesta |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero que el sistema tenga tiempos de respuesta rápidos |
| Razón / Resultado | Para no perder tiempo en el proceso de reserva |
| Criterios de aceptación | - Las acciones deben ejecutarse en menos de 3 segundos. |

### HU-27 – RNF3

| Historia de Usuario | Seguridad |
| --- | --- |
| Rol | Como usuario |
| Característica / Funcionalidad | Quiero que mis datos estén protegidos mediante autenticación y control de acceso |
| Razón / Resultado | Para confiar en el sistema |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe usar cifrado en datos sensibles. - Debe implementar autenticación segura. |

### HU-28 – RNF4

| Historia de Usuario | Disponibilidad |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero que el sistema esté disponible durante el horario operativo del negocio |
| Razón / Resultado | Para poder reservar sin interrupciones |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe estar activo en todo el horario laboral. |

### HU-29 – RNF5

| Historia de Usuario | Escalabilidad |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero que el sistema sea escalable |
| Razón / Resultado | Para soportar el crecimiento del negocio |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe soportar aumento de usuarios y reservas sin pérdida de rendimiento. |

### HU-30 – RNF6

| Historia de Usuario | Compatibilidad |
| --- | --- |
| Rol | Como cliente |
| Característica / Funcionalidad | Quiero que el sistema sea compatible con navegadores web y móviles |
| Razón / Resultado | Para acceder desde cualquier dispositivo |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe funcionar en Chrome, Safari, Edge y móviles Android/iOS. |

### HU-31 – RNF7

| Historia de Usuario | Integridad y consistencia de datos |
| --- | --- |
| Rol | Como administrador |
| Característica / Funcionalidad | Quiero que el sistema mantenga la integridad y consistencia de los datos |
| Razón / Resultado | Para asegurar que la información registrada sea confiable y no se pierda ni se duplique |
| Criterios de aceptación | - El sistema debe validar que no existan registros duplicados de clientes, reservas o servicios. - Debe garantizar que las actualizaciones se reflejen en todas las vistas y reportes. - Debe mantener la coherencia de estados de reservas (ejemplo: no puede estar confirmada y cancelada al mismo tiempo). - Debe contar con mecanismos de respaldo para evitar pérdida de información. |

## Priorización de HU (MoSCoW)

| Prioridad | Historias de Usuario | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- |
| Must (Critico) | HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-21, HU-27, HU-31 | Cimientos: Autenticación, roles, configuración de servicios/horarios y reserva básica. Sin esto no hay sistema. |
| Should (Importante) | HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-22, HU-24, HU-30 | Gestión: Cancelaciones, agenda administrativa y compatibilidad móvil. Es vital para la operatividad diaria. |
| Could (Deseable) | HU-13, HU-18, HU-19, HU-20, HU-23, HU-25, HU-26 | Valor Agregado: Notificaciones WhatsApp, reportes de BI iniciales y filtros avanzados. Elevan la calidad del producto. |
| Won’t (Postergado) | Integraciones externas complejas o módulos de pago. | No se consideran para el primer MVP por la restricción de tiempo al 10 de julio. |

## Backlog Priorizado

### FASE 1: Análisis y Diseño (Abril 10 - Abril 30)

- Diseño de Datos (HU-31): Definir esquema en PostgreSQL con restricciones de integridad y consistencia.

- Arquitectura API (HU-07, HU-21): Diseñar endpoints de autenticación y gestión de roles (Admin, Trabajador, Cliente).

- Prototipado (HU-25, HU-30): Crear wireframes en Figma enfocados en usabilidad móvil y pasos reducidos de reserva.

### FASE 2: Desarrollo del Core - Backend & Frontend (Mayo 1 - Junio 10)

- Módulo de Identidad: Implementar registro e inicio de sesión con validación de credenciales (HU-07).

- Módulo de Configuración: CRUD de servicios (HU-09) y gestión de horarios/bloqueos por trabajador (HU-10, HU-22).

- Motor de Reservas: Visualización de disponibilidad en tiempo real (HU-11) y creación de reservas (HU-12).

- Flujo de Agenda: Vista administrativa diaria/semanal (HU-16) y manejo de estados (Pendiente, Confirmada, etc.) (HU-24).

### FASE 3: Inteligencia de Negocio y Notificaciones (Junio 11 - Junio 30)

- Módulo BI (HU-20): Implementar lógica en Python (Pandas/NumPy) para generar reportes de ingresos y rendimiento (HU-03, HU-04).

- Sistema de Alertas: Integración de notificaciones de confirmación y recordatorios (HU-13, HU-18).

- Exportación: Funcionalidad para exportar reportes a PDF/Excel (HU-20).

### FASE 4: QA, Ajustes y Entrega (Julio 1 - Julio 10)

- Pruebas de Rendimiento (HU-26, HU-29): Validar tiempos de respuesta menores a 3 segundos y escalabilidad del sistema.

- QA de Seguridad (HU-27): Verificar cifrado de datos sensibles y control de acceso por roles.

- Despliegue Final: Configuración de entorno de producción y entrega de documentación.

## Requerimientos No Funcionales (RNF)

### Criterios de Aceptación Globales:

- Seguridad (HU-27): Cifrado obligatorio en el backend de Django.

- Usabilidad (HU-25): El flujo de reserva en el frontend no debe superar los 3 pasos.

- Consistencia (HU-31): Validaciones a nivel de base de datos para evitar registros duplicados.