|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos cumplido con la totalidad de las actividades dentro de los plazos establecidos en nuestra Carta Gantt. Actualmente nos encontramos en un escenario óptimo: mis compañeros tienen el frontend prácticamente listo y, por mi parte, el backend y la arquitectura de la base de datos están completamente estables y funcionales, lo que nos deja el tiempo restante hasta mañana para realizar revisiones y asegurar un cierre impecable. El factor clave ha sido mi alto dominio técnico en desarrollo backend y el modelamiento de bases de datos relacionales. Al asumir la responsabilidad exclusiva de este pilar, pude estructurar de forma autónoma y fluida el servidor en Python y la base de datos en PostgreSQL con Sequelize, acelerando la creación de las APIs críticas para la gestión de usuarios y reservas. Asimismo, mi capacidad para realizar un debugging lógico eficiente facilitó resolver incidencias del servidor al instante. Al estar alineados con el cronograma, la única dificultad menor fue la sincronización inicial de los formatos de datos entre las vistas del frontend y los endpoints del backend. No obstante, el avance acelerado del equipo permitió sortear esto rápidamente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las sutiles discrepancias que surgieron al conectar el frontend con el backend se solucionaron mediante sesiones breves de integración continua, analizando minuciosamente los logs del servidor y aplicando pruebas lógicas directas sobre las respuestas de las APIs. Dado que el frontend está casi finalizado y contamos con tiempo hasta mañana para la entrega, planeo dedicar las próximas horas a ejecutar pruebas de estrés ligeras en el backend, optimizar las consultas relacionales para evitar redundancias y asegurar que la base de datos mantenga una integridad absoluta antes de congelar el código de SmartBooking Hub.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño en esta fase como altamente efectivo y oportuno. Logré cumplir con el 100% del diseño lógico y de persistencia de datos que el proyecto requería, respetando a cabalidad la planificación de la Carta Gantt. Destacó la solidez del modelo de base de datos relacional que diseñe, asegurando un control de acceso limpio mediante JWT, un manejo eficiente de las relaciones de reservas y una arquitectura backend escalable y ordenada. Logré proveer un núcleo técnico robusto para que la interfaz desarrollada por mis compañeros consuma recursos sin fricciones. Como oportunidad de mejora, considero que debo automatizar la paridad entre la escritura de código y la actualización de la documentación formal (como diagramas de arquitectura UML y diccionarios de datos). Aunque logramos terminar a tiempo, documentar en tiempo real reduce la carga de trabajo administrativa al final del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Sabiendo que el sistema ya está prácticamente integrado y funcional para mañana, mi inquietud se proyecta hacia el comportamiento del backend en producción bajo un modelo multi-tenant. Me preocupa cómo asegurar que la base de datos PostgreSQL mantenga un rendimiento óptimo y tiempos de respuesta mínimos cuando múltiples negocios realicen transacciones de reservas de forma masiva y simultánea. ¿Qué estrategias avanzadas de indexación o separación de esquemas en PostgreSQL nos recomienda implementar en el backend para blindar el rendimiento del SaaS frente a la alta concurrencia de reservas simultáneas?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? A partir de esta instancia de monitoreo, determinó que no es necesaria ninguna redistribución de actividades. La estrategia de segmentación del trabajo funcionó a la perfección: el equipo de frontend avanzó a un ritmo impecable con las interfaces y la experiencia de usuario, mientras que yo me focalicé de manera dedicada y autónoma en la lógica del backend y la base de datos. Debido a que el proyecto está casi terminado y la entrega es el día de mañana, no existen nuevas tareas que asignar; todos los miembros del grupo estamos concentrados exclusivamente en las pruebas de integración finales y la revisión del informe escrito.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como grupo evaluamos nuestro trabajo colectivo como excelente. Nos deja una gran satisfacción ver que el respeto riguroso a los hitos de la Carta Gantt nos ha permitido llegar al día previo a la entrega con un software completamente integrado, funcional y sin retrasos de ningún tipo. Destacamos la excelente sincronización y madurez profesional que logramos entre la contraparte que diseñó el frontend y mi rol a cargo del backend y la base de datos. La comunicación interna transparente y la confianza en la autonomía técnica de cada miembro permitieron que los módulos de SmartBooking Hub se acoplaran de manera limpia y eficiente. Si bien los plazos se cumplieron de forma óptima para la entrega de mañana, un aspecto que podríamos perfeccionar para futuros proyectos es el diseño y congelamiento previo de los contratos de la API (esquemas de endpoints y respuestas JSON) antes de comenzar a programar de forma paralela. Esto nos habría evitado ajustes menores de compatibilidad de tipos durante las primeras pruebas de integración.