|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si, logre cumplir con las actividades de la carta Gantt, solo falle en cumplir con una actividad que fue la presentación de la fase 2. No cumplí en tiempo y forma, no logre una presentación que estuviera a la altura de mis compañeros y de la instancia que correspondía. Los factores que facilitaron las actividades de la Gantt, fue la distribución de las actividades según especificaciones técnicas de cada integrante. Cada uno tomo un rol participativo en el desarrollo del Backend, Frontend y la Gestión de Proyecto, manteniendo una comunicación transparente que unificó la visión técnica del equipo. De esta forma cada uno sabia en que punto del proyecto nos encontrábamos y los avances propiamente tal. También destaco la empatía y cohesión grupal, que transformó este entorno "laboral" en el motor principal para superar cualquier contingencia operativa. El factor que personalmente me perjudico para desarrollar la actividad de presentación de la fase 2, a la que me había comprometido, fue netamente la falta de tiempo por exigencias laborales. Creí que sería capaz de manejar ambas actividades. Cuando tuve un alza en la exigencia laboral, no di cuenta de ello a mis compañeros como para solicitar su ayuda. Me empecine en lograr este punto solo, pero falle. Si bien logre los puntos en las actividades de la Gantt, esta falla no refleja mi real compromiso con el equipo y el proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Si bien la sobre exigencia en el ámbito laboral es compleja de afrontar porque es ajena a uno, planeo compensar los tiempos dedicados al proyecto gestionando mejor mis actividades (personales, familiares, etc). Dedicando más tiempo a las actividades de la Gantt, más ahora que se viene el testing del sistema.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Obviando mi falla en desarrollo de la presentación y mi falta de tiempo por temas laborales, mi trabajo era optimo. Para mejorar y compensar los problemas, gestionaré de mejor manera mis tiempos libres para dedicar más tiempo a las actividades de la Gantt y del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿De qué forma gestionan ellos (docentes o pares), variables ajenas a uno como la sobre exigencia laboral, que termina repercutiendo en proyectos personales (para este caso el desarrollo del proyecto)?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero que se deban redistribuir las actividades entre en equipo. Cada uno asumió un rol y lo desarrollo de forma óptima. Si existen dudas técnicas en cada uno de estos roles, lo discutimos y aclaramos entre todos. Las nuevas actividades serán desarrolladas por todos ya que corresponde a la fase de testing del sistema.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido excelente. Destaco la especialización técnica de mis compañeros que asumieron roles en desarrollo Backend y Frontend. También, la empatía, cohesión grupal, un enfoque compartido en las metas del proyecto y la comunicación ha sido clave para avanzar sin contratiempos. A nivel personal, quizás deba mejorar un poco más la comunicación con el equipo y aprender a pedir ayuda con las actividades si no las puedo cumplir.