}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Javier Astorga Ignacio Díaz Sebastián Silva |
| --- | --- |
| Rut | 20157112-k 19113208-4 16954625-8 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SmartBooking Hub |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de proyectos informáticos Desarrollo de software Ingeniería de datos / Modelamiento de datos Aseguramiento de la calidad de software (QA) y testing |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto SmartBooking Hub busca solucionar la gestión ineficiente en barberías y salones de belleza, donde actualmente se utilizan métodos manuales o informales como papel o mensajería, lo que genera inasistencias, tiempos muertos y poco control del negocio. Su relevancia en el campo laboral de la informática radica en la digitalización de procesos en PYMES, mediante una plataforma web que optimiza la gestión de reservas, mejora la organización y permite tomar decisiones basadas en datos. Este proyecto se sitúa en el rubro de la estética y cuidado personal, impactando a dueños, trabajadores y clientes, aportando una solución tecnológica que mejora la eficiencia y la experiencia del usuario. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Para abordar esta problemática, se diseñará e implementará una aplicación web intuitiva que centralice la agenda de servicios, automatice recordatorios de citas y permita el registro y análisis de datos del negocio. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que integra y aplica de manera práctica diversas competencias propias del área informática para resolver una problemática real del entorno laboral. La gestión de proyectos permite planificar y organizar el desarrollo de la solución; el desarrollo de software se utiliza para crear la plataforma web; el modelamiento de datos permite estructurar la información del sistema; y las pruebas de certificación aseguran la calidad y correcto funcionamiento del producto. |
| Relación con los intereses profesionales | Javier Astorga: lotem Ignacio Díaz: Mis intereses profesionales se enfocan en la gestión de proyectos informáticos, el análisis de datos y la ciberseguridad. Me interesa especialmente la planificación y evaluación de proyectos, junto con el uso de datos para la toma de decisiones y la identificación de riesgos. Estos intereses se reflejan en el proyecto APT, ya que implica gestionar el desarrollo de una solución tecnológica, analizar información del sistema y considerar aspectos de seguridad para resguardar datos. La realización de este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme aplicar conocimientos en un contexto real, fortalecer mis habilidades técnicas y mejorar mi capacidad para desarrollar soluciones completas y seguras. Sebastían Silva: lorem |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es viable dentro de los tiempos establecidos, mediante una metodología híbrida Cascade + Kanban nos permite planificar adecuadamente las etapas facilitando el seguimiento y control del avance. En cuanto a los materiales, se utilizarán tecnologías accesibles y ampliamente conocidas como Python con Django, Django REST Framework, PostgreSQL y herramientas de frontend como Bootstrap, JavaScript, HTML y CSS, además de librerías como Pandas y NumPy para el análisis de datos, lo que favorece un desarrollo eficiente sin altos costos. Entre los factores que facilitan el proyecto se encuentran la disponibilidad de documentación, comunidades de apoyo y herramientas consolidadas. Por otro lado, posibles dificultades incluyen la gestión del tiempo, problemas técnicos o integración de componentes. Estas se pueden mitigar mediante una buena planificación, control de tareas con Kanban y pruebas constantes durante el desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web tipo SaaS, que permita optimizar la gestión de reservas, el control operativo y el análisis de información en barberías y salones de belleza, mejorando la eficiencia del negocio y la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y analizar los requerimientos del sistema en base a las necesidades de los usuarios del rubro. - Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo el modelo de datos y la estructura de la aplicación. - Desarrollar el backend utilizando Python, Django y Django REST Framework para la gestión de la lógica del sistema y la API. - Implementar el frontend utilizando HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript para crear una interfaz intuitiva y funcional. - Integrar una base de datos PostgreSQL para el almacenamiento y gestión eficiente de la información. - Incorporar funcionalidades de análisis de datos mediante herramientas como Pandas y NumPy para generar indicadores del negocio. - Realizar pruebas de funcionamiento y validación del sistema, asegurando su calidad y cumplimiento de requerimientos. - Documentar el sistema y elaborar un manual de usuario para facilitar su implementación y uso. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto lo desarrollaremos utilizando una metodología híbrida Cascade + Kanban. En una primera etapa, se aplicará Cascade para definir de manera estructurada los requerimientos, el diseño del sistema y la planificación general del proyecto. Posteriormente, se utilizará Kanban para gestionar el desarrollo de forma iterativa, permitiendo visualizar tareas, priorizar actividades y dar seguimiento continuo al progreso. Dado a que se contemplan etapas como levantamiento de requerimientos, diseño del sistema, construcción del backend y frontend, integración de la base de datos, implementación de funcionalidades de análisis (BI) y pruebas de validación. Se definen las siguiente funciones: - Gestión y Backend: encargado de la planificación del proyecto, control de avances, desarrollo de la lógica del sistema, API REST y conexión con la base de datos. - Frontend: responsable del diseño e implementación de la interfaz de usuario, asegurando una experiencia intuitiva y accesible. - Base de Datos, BI y QA: encargado del modelamiento de datos, implementación de la base de datos PostgreSQL, desarrollo de dashboards con Pandas/NumPy y ejecución de pruebas de calidad.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos para definir soluciones acorde a requerimientos. | Definición del problema, objetivos y alcance | Análisis del problema en la gestión de reservas en negocios de servicios, definición del objetivo general y específicos del proyecto. | Computador, internet, documentación, herramientas ofimáticas (Word), reuniones de equipo. | 10 – 17 abril | Todos | Fase 1, semana 1 |
| Analizar requerimientos de software según necesidades del usuario. | Levantamiento de requerimientos (usuarios, funcionalidades) | Identificación de usuarios (admin, trabajador, cliente), definición de requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF), análisis de procesos actuales y documentación de requerimientos. | Computador, entrevistas, documentos de análisis, Excel/Word. | 18 – 24 abril | Todos | Semana 2 |
| Gestionar equipos de trabajo en proyectos informáticos. | Definición de roles y herramientas del equipo | Asignación de roles dentro del equipo (backend, frontend, QA, datos), selección de herramientas de desarrollo (Django, PostgreSQL, GitHub) y organización del flujo de trabajo (Kanban). | GitHub, Kanban, computador, internet. | 25 – 28 abril | Todos | Semana 3 |
| Diseñar soluciones tecnológicas basadas en arquitectura de software. | Diseño inicial del sistema (arquitectura + modelo de datos) | Definición de arquitectura del sistema (frontend, backend, base de datos), diseño de estructura general de la aplicación y planificación técnica del desarrollo. | Herramientas de diagramación (Draw.io), computador, documentación técnica. | 29 abril – 5 mayo | Todos | Semana 4 |
| Construir modelos de datos escalables. | Diseño de BD (PostgreSQL) | Diseño del modelo entidad-relación, definición de tablas (usuarios, reservas, servicios, clientes), relaciones y normalización de datos. | PostgreSQL, herramientas de modelado, computador. | 6 – 10 mayo | Todos | Fase 2, semana 1 |
| Desarrollar soluciones backend basadas en servicios. | Diseño de API (Django REST) | Definición de endpoints, estructura de API REST, lógica de negocio para reservas, autenticación y gestión de usuarios. | Django, Django REST Framework, computador. | 11 – 15 mayo | Todos | Semana 2 |
| Diseñar interfaces centradas en el usuario. | Wireframes y diseño UI | Creación de prototipos visuales de la aplicación (login, reservas, dashboard), definición de experiencia de usuario y navegación. | Figma / Draw.io, computador. | 16 – 20 mayo | Todos | Semana 3 |
| Implementar entornos de desarrollo colaborativos. | Configuración del entorno y repositorio | Configuración del entorno de desarrollo, instalación de dependencias, creación de repositorio en GitHub y estructura del proyecto. | GitHub, VS Code, computador. | 21 – 23 mayo | Todos | Fase 3, semana 1 |
| Desarrollar software backend funcional. | Desarrollo Backend (Django + API) | Implementación de lógica del sistema, autenticación, gestión de reservas, servicios y clientes mediante Django. | Django, PostgreSQL, computador. | 24 mayo – 10 junio | Todos | Semana 2, paralelo |
| Desarrollar interfaces web interactivas. | Desarrollo Frontend (Bootstrap + JS) | Construcción de interfaz de usuario con HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript, integración con API. | VS Code, Bootstrap, navegador web. | 24 mayo – 15 junio | Todos | Semana 2, paralelo |
| Integrar componentes de software. | Integración Backend–Frontend | Conexión entre frontend y backend mediante API REST, pruebas de comunicación y validación de datos. | Postman, navegador, computador. | 11 – 20 junio | Todos | Semana 3 |
| Aplicar análisis de datos para la toma de decisiones. | Implementación de BI (Pandas + NumPy + Dashboard) | Desarrollo de indicadores del negocio (reservas, ingresos, demanda), uso de Pandas y visualización de datos. | Python, Pandas, computador. | 21 – 27 junio | Todos | Fase 4, semana 1 |
| Mejorar rendimiento y calidad de software. | Optimización y mejoras del sistema | Ajustes de rendimiento, optimización de consultas, mejora de experiencia de usuario. | Computador, herramientas de testing. | 28 junio – 2 julio | Todos | semana 2 |
| Realizar pruebas de calidad de software. | Testing y certificación (QA) | Pruebas funcionales, validación de requerimientos, detección de errores y verificación del correcto funcionamiento del sistema. | Postman, navegador, casos de prueba. | 3 – 7 julio | Todos | Fase 5, semana 1 |
| Mantener y mejorar sistemas de software. | Corrección de errores | Corrección de bugs detectados en pruebas, ajustes finales del sistema. | Computador, entorno de desarrollo. | 8 – 9 julio | Todos | semana 2 |
| Documentar soluciones tecnológicas. | Documentación y entrega final | Elaboración de informe final, documentación técnica, manual de usuario y preparación de presentación del proyecto. | Word, canva, computador. | 10 julio | Todos | semana 3 |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.